АДМИНИСТРАЦИЯ

КУРИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22 марта 2022  года                  №  12                                       с.Куриловка

Об организации пропуска паводковых вод в 2022 году на территории Куриловского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава Куриловского муниципального образования, в целях организации пропуска паводковых вод в 2022 году и обеспечения бесперебойной деятельности хозяйств, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Куриловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план организационно-технических мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2022 году на территории Куриловского муниципального образования (Приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куриловского

муниципального образования                                                        Н.В.Исаева

Приложение

к  постановлению администрации

Куриловского  муниципального образования

от 22.03.2022 г. № 12

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2022 году на территории Куриловского муниципального образования

| # № # п/п | # Мероприятие | Срок исполнения | # Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Рассмотреть на совещании при Главе Куриловского МО вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | Еженедельно на весь период паводка | # Глава Куриловского муниципального образования |
| # 2 | Очистка дорог и подъездных путей от снега и мусора | ## до 25 марта ## 2022 г. | Глава Куриловского муниципального образования |
| 3 | Расчистка зданий от снега с целью предотвращения подтопления | ## до 25 марта ## 2022 г. | Глава Куриловского муниципального образования |
| 4 | Выполнить санитарную очистку возможно затапливаемых территорий | ## До 25 марта 2022 года | Глава Куриловского муниципального образования |
| 5 | Прочистка сточных канав от снега, мусора, льда, выполнить сколку льда у опор мостов для лучшего прохождения талых вод | До 25 марта 2022 г. | Глава Куриловского муниципального образования |
| 6 | Прочистка сточных труб от снега, льда и мусора под твердым дорожным покрытием | ## До 25 марта ## 2022 г. | Глава Куриловского муниципального образования |
| 7 | Провести осмотр мостов и других объектов водохозяйственного назначения | ## До 23.03.2022г. | Глава Куриловского муниципального образования |
| 8 | Организовать контроль за состоянием опор электрических и телеграфных линий передач | ## С 22.03.2022 г. ## На весь период паводка | Глава Куриловского муниципального образования |
| 9 | Ежедневно информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС» о паводковой ситуации | ## На весь период паводка с 22.03.2022 г. | Главный специалист администрации Куриловского муниципального образования |
| 10 | Проверка наличия в необходимом количестве продуктов питания и средств первой необходимости в магазинах, расположенных на территории муниципального образования. | До 23 марта 2022 г. | Глава Куриловского муниципального образования |
| 11 | Проверка наличия медикаментов в ФАПах для оказания первой неотложной медицинской помощи в весенний паводковый период 2022г. | До 23 марта 2022 г. | Глава Куриловского муниципального образования, заведующая ФАП с.Куриловка (по согласованию), ФАП с. Елховка (по согласованию), ФАП ст. Куриловка(по согласованию). |
| 12 | Рекомендовать создать необходимые запасы ГСМ для обеспечения бесперебойной работы предприятий и хозяйств, находящихся в районе затопления | До 23.03.2022г. | Руководители сельхозпредприятий, предприятий (по согласованию) |
| 13 | Проверка средств оповещения населения. | до 23 марта 2022 г. | Глава Куриловского муниципального образования |
| 14 | Провести разъяснительную работу с населением о действиях при возникновении угрозы затопления | до 23 марта 2022 г. | Заместитель главы администрации Куриловского муниципального образования |
| 15 | Привлечение населения к работам по предотвращению наводнения и ликвидации последствий наводнения | На весь период паводка | Глава Куриловского муниципального образования |
| 16 | Проведение совещаний с руководителями учреждений всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования о возможности оказания помощи в ликвидации последствий паводка | На весь период паводка | Глава Куриловского муниципального образования |
| 17 | Установить наблюдение за паводковой ситуацией | На весь период паводка с 22.03.2022 г. | Глава Куриловского муниципального образования |

Глава Куриловского

муниципального образования                                                        Н.В.Исаева